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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» марта 2021г.                                                                                        №28-п
[bookmark: _GoBack]
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В целях реализации на территории Оекского муниципального образования Иркутского района Иркутской области положений постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" Администрация Оекского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Оекского муниципального образования, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования (официальная информация)» и на интернет-сайте www.oek.su.
4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.


Глава администрации Оекского
	
	


муниципального образования                                                                О.А. Парфенов
Приложение
к постановлению администрации
Оекского муниципального образования
 от 10 марта 2021 № 28-п


План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Оекского муниципального образования, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

	
	
	
	
	

	N п/п
	Мероприятия
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Результат, итоговый документ

	Выявление потребности по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах

	1.
	Определение количества инвалидов, нуждающихся в приспособлении жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с учетом потребностей инвалида
	Общий отдел Администрации Оекского муниципального образования
	В течениигода
	реестр инвалидов, нуждающихся в приспособлении жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирном доме


	Комплекс мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах

	1.
	Составление плана обследования жилых помещений, общего имущества многоквартирных домов, в которых выявлены инвалиды, нуждающиеся в приспособлении жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с учетом потребностей инвалидов
	комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домахв которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - Комиссия)

	В течении года
	план обследования жилых помещений, многоквартирных домов, в которых выявлены инвалиды, нуждающиеся в приспособлении жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с учетом потребностей инвалидов (далее -План)


	2.
	Обследование жилых помещений, общего имущества многоквартирных домов согласно Плану и определение необходимости приспособления жилого помещения и (или) общего имущества многоквартирного дома в соответствии с учетом потребностей инвалидов

	Комиссия
	В течении года
	акты обследований жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида


	3.
	Определение возможности приспособления жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов

	Комиссия
	В течении года
	решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. Заключение о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида



	4.
	Разработка рекомендаций по приспособлению жилых помещений, общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда Оекского муниципального образования, в соответствии с учетом потребностей инвалида

	Комиссия
	В течении года
	рекомендации по приспособлению жилых помещений, общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с учетом потребностей инвалида


	5.
	Организация работ по приспособлению жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с учетом потребностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении, многоквартирном доме

	Общий отдел Администрации Оекского муниципального образования
	В течении года
	акты выполненных работ


	Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах

	1.
	Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда Оекского муниципального образования

	Общий отдел Администрации Оекского муниципального образования
	ежеквартально
	аналитическая справка о реализации условий доступности для инвалидов жилых помещений


	2.
	Подготовка сводной информации об обеспечении условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах на территории Оекского муниципального образования
	Общий отдел Администрации Оекского муниципального образования
	ежегодно
	доклад в Правительство области
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