РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» января 2023 года		                                                             № 9-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, С. ОЕК, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 34

НА 2023 ГОД, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях эффективной реализации в 2023 году мероприятия на осуществление закупки по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34, на основании постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017 года № 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и распоряжения Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 18.11.2022 года № 58-511-мр «О предоставлении в 2023 году субсидий, предусмотренных постановлением Правительства от 31.08.2017 года № 568-пп»  предоставлено получение субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, руководствуясь пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 61 Устава Оекского муниципального образования, администрация Оекского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятие на осуществление закупки по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34, реализация которых в 2023 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 30 500 (Тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 3 561 400 (Три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек:

- Выполнение работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 – 3 591 900,00 руб.

2.  Установить срок исполнения мероприятия – 31 октября 2023 года.

3. Установить ответственных должностных лиц администрации Оекского муниципального образования за реализацию мероприятия на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов:

- заместителя главы Н.П. Пихето-Новосельцева, начальника отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью В.А. Куклину, консультанта финансово-экономического отдела М.Ю. Алексеева.

Подготовка отчета об использовании субсидии и предоставление его в срок в соответствии с заключенным соглашением в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области возлагается на консультанта финансово-экономического отдела М.Ю. Алексееву.

4. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятия выполнению работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 в 2023 году (прилагается).

5. Финансово-экономическому отделу обеспечить внесение изменений в решение Думы Оекского муниципального образования «О бюджете Оекского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в части отражения расходов на реализацию мероприятия выполнения работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и разместить на официальном сайте https://oek-adm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Оекского

муниципального образования                                                             О.А. Парфенов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «17» января 2023 г. №9-п

# ПОРЯДОК

# организации работы по реализации мероприятия

# выполнение работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 расходования бюджетных средств Оекского муниципального образования в 2023 году

# 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии закона Иркутской области постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017 года № 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и распоряжения Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 18.11.2022 года № 58-511-мр «О предоставлении в 2023 году субсидий, предусмотренных постановлением Правительства от 31.08.2017 года № 568-пп», и определяет механизм расходования субсидии и последовательность действий специалистами администрации Оекского муниципального образования по освоению средств субсидии, предназначенной на реализацию мероприятия выполнение работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 в 2023 году (далее - субсидия).

# 2. Субсидия, поступающая из областного бюджета, отражается в доходах и расходах бюджета Оекского муниципального образования по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

# 3. Главным распорядителем субсидии является администрация Оекского муниципального образования (далее – главный распорядитель).

# 4. Предоставление субсидии главному распорядителю осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на указанные цели, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

# 5. Средства субсидии используются на мероприятие на осуществление выполнения работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 в 2023 году:

# 5.1. Мероприятие на осуществление выполнения работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34, подлежащее исполнению администрацией Оекского муниципального образования:

- Выполнение работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34.

# 6. Установить сроки реализации мероприятий по расходным обязательствам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды до 31 октября 2023 года.

# 7. Исполнение мероприятий администрацией Оекского муниципального образования предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдение процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# 8. Дополнительные бюджетные ассигнования включить в Реестр расходных обязательств администрации Оекского муниципального образования.

# 9. Главный распорядитель в соответствии с законодательством несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств областного бюджета.