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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от «18» мая 2011 г.                                                                    № 127-п 
О ходе подготовки к отопительному сезону
2011-2012 гг. на территории Оёкского
муниципального образования
 
          Заслушав информацию заведующей отделом по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оёкского муниципального образования  Куклиной В.А. «О ходе подготовки к отопительному сезону 2011-2012гг. на территории Оёкского муниципального образования», Совет руководителей отмечает, что администрацией Оёкского муниципального образования проводится определённая работа по решению данного вопроса:
Отопительный сезон планируют начать с 15.09.2011г. Обществом с ограниченной ответственностью «Родник» разработан план мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону 2011-2012 г.г. В настоящее время осуществляется очистка котлов, боровов и дымоходов в центральной котельной.
         В целях своевременной и качественной подготовки Оёкского муниципального образования к отопительному сезону 2011-2012г.г., в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 6, 48 Устава Оёкского муниципального образования,
 
         ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.     Информацию  заведующей отделом по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оёкского муниципального образования  Куклиной В.А. «О ходе подготовки к отопительному сезону 2011-2012гг. на территории Оёкского муниципального образования» принять к сведению (план мероприятий прилагается).
2.     Куклиной В.А., заведующей отделом  по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оёкского муниципального образования:
2.1. Усилить контроль за выполнением в установленные сроки мероприятий, намеченных обслуживающей компанией ООО «Родник»  по подготовке  объектов теплоисточников, находящихся в ведении администрации Оекского муниципального образования, к отопительному  сезону на 2011-2012 год согласно приложению.
2.2. Еженедельно на планёрном заседании при Главе администрации информировать о ходе подготовки объектов теплоисточников к отопительному сезону 2011-2012гг. на территории Оёкского муниципального образования
3.     Опубликовать настоящее постановление (с приложением) в информационном  бюллетене «Вестник Оёкского МО» и на официальном сайте администрации Оёкского муниципального образования (www.оек.su).
4.      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
  
Глава администрации Оёкского муниципального образования П.Н.Новосельцев
  
Приложение
к постановлению администрации
Оекского муниципального образования
от «18» мая 2011 года №127-п
 
Мероприятия
по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г.г. ООО «Родник»
 
	№ п/п
	Виды работ
	Сроки выполнения
	Ответственные за выполнение

	Центральная котельная

	1.
	Вскрытие перекрытия дымоходов, ремонт поврежденных мест в стенах дымохода, очистка боровов и дымоходов от золы, очистка, промывка котлов
	20.05.2011г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	2.
	Опрессовка котлов и теплосети давлением до 10 МПа
	16.05.2011г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	3.
	Разборка обмуровки котлов №№ 1,2 для очистки, промывки и устранения неисправностей
	25.05.2011г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	4.
	Разборка центробежных насосов №№ 1,2. Замена подшипников, сальниковых набивок
	10.07.2011г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	5.
	Ревизия всей запорной арматуры с заменой на новую и ремонт эксплуатируемой.
	10.07.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	6.
	Проведение гидравлического испытания пробным давлением предохранительных клапанов (регулировка, настройка, замена неисправных)
	25.08.2011г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	7.
	Проверка всех электродвигателей на сопротивление изоляции, а также замена износившихся деталей.
	25.08.2011г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.
Синьков А.А.

	8.
	Косметический ремонт котельной (покраска, побелка)
	25.08.2011г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	9.
	Установка решетки на окно в административном помещении, косметический ремонт
	01.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н

	10.
	Ремонт тепловых камер ТК 1, ТК 2, ТК 3, ТК 4, ТК 5, ТК 8, ТК 1-1, ТК 1-2
	01.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н

	Водонапорная башня – центральная котельная

	1.
	Ремонт: крыша, окна, замена окон. Замена дверной коробки
	10.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н

	2.
	Очистка резервуара от коррозии, осадков и песка. Промывка, покраска
	09.06.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н

	3.
	Замена опорной арматуры на тепловой камере ТК 1-2
	01.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н

	4.
	Установка спутника 45 м от ТК 8 до водонапорной башни
	01.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н

	Котельная средней школы

	1.
	Вскрытие перекрытия дымоходов, ремонт поврежденных мест в стенах дымохода, очистка боровов и дымовых труб от золы, очистка, промывка котлов, монтаж перекрытия и засыпка грунтов (песком) перекрытия
	25.05.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н

	2.
	Опрессовка котлов и теплосети давлением до 10 МПа
	16.05.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н

	3.
	Разборка обмуровки котлов №№ 1,2 для очистки, промывки и устранения неисправностей. Замена секций
	25.08.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н

	4.
	Ревизия всей запорной арматуры с заменой на новую и ремонт эксплуатируемой.
	25.08.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н

	5.
	Разборка центробежных насосов №№ 1,2. Замена подшипников, сальниковых набивок
	01.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	6.
	Проведение гидравлического испытания пробным давлением предохранительных клапанов (регулировка, настройка, замена неисправных)
	16.05.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	7.
	Проверка всех электродвигателей на сопротивление изоляции, а также замена износившихся деталей.
	01.08.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	8.
	Осмотр тепловых камер. Ревизия, ремонт запорной арматуры
	17.06.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	9.
	Устройство душевой
	01.08.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	10.
	Установка поддува
	01.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	11.
	Установка счетчика учета воды
	 
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	Водонапорная башня

	1.
	Вскрытие перекрытий дымоходов, очистка боровов и дымовых труб от золы, монтаж перекрытия и засыпка грунтом (песком) перекрытия, промывка котлов
	25.05.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	2.
	Опрессовка котлов и теплосети давлением до 10 МПа
	16.05.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	3.
	Разборка обмуровки котлов № 1,2 для очистки, промывки и устранения неисправностей. Сделать поддув
	25.08.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	4.
	Разборка центробежных сетевых насосов № 1,2. Замена подшипников, сальниковых набивок. Зацементировать
	25.08.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	5.
	Ревизия всей запорной арматуры с заменой на новую и ремонт эксплуатируемых
	16.05.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	6.
	Проведение гидравлического испытания пробным давлением предохранительных клапанов (регулировка, настройка, замена неисправных)
	05.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	7.
	Проверка всех электродвигателей на сопротивление изоляции, а также замена износившихся деталей.
	01.08.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	8.
	Косметический ремонт котельной: покраска, пробелка
	25.08.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	9.
	Установка поддува
	25.08.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	10.
	Установка счетчика учета воды
	 
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	Водонапорная башня – начальная школа

	1.
	Побелка, покраска, замена дверной коробки. Очистка, промывка. Ремонт крыши
	25.08.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	Жилой фонд

	1.
	Ремонт электроосвещения в подъездах домов №№ 18 а, 47, 61, 81 по ул.Коммунистическая, в доме № 1 по пер.Больничный
	15.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	2.
	Замена дверных блоков в домах №№ 47, 81 по ул.Коммунистическая, в доме № 1 по пер.Больничный
	15.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	3.
	Частный ремонт крыши дома № 32,34,36,38,47,81,61
	01.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	4.
	Побелка покраска мест общего пользования (подъезды) дом №18 а, 47, 61, 81, 1.
	01.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	5.
	Установка зонтов на вытяжных трубах
	01.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	6.
	Заделка швов. Косметический ремонт: покраска, побелка фасадов домов №18,47,61,81
	 
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	7.
	Замена труб холодного водоснабжения в подвальном помещении д.№18 а, диаметром 50 мм
	 
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	8.
	Остекление подъездов
	01.09.2011 г.
	Ульянов В.В.
Булатов А.Н.

	Производственный отдел д. Жердовка.

	Котельная

	1.
	Опрессовка котлов и теплосети давлением до 7-8 МПа
	16.05.2011 г.
	Ульянов В.В.

	2.
	Очистка котлов, промывка
	16.05.2011 г.
	Ульянов В.В.

	3.
	Очистка дымоходов
	01.07.2011 г.
	Ульянов В.В.

	4.
	Ремонт сетевых насосов
	01.08.2011 г.
	Ульянов В.В.

	5.
	Освещение территории
	15.09.2011 г.
	Ульянов В.В.

	6.
	Побелка, покраска котельной
	20.08.2011 г.
	Ульянов В.В.

	7.
	Замена теплотрассы
	 
	Ульянов В.В.

	Водонапорная башня

	1.
	Очистка резервуара от коррозии, осадков, ила и песка. Промывка, покраска
	15.07.2011 г.
	Ульянов В.В.


 
 Заведующая отделом по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации
Оёкского муниципального образования В.А.Куклина
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