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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» апреля» 2023 года





                     №46-п
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ «УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С. ОЕК УЛ. ОКТЯБРЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 03.11.2016 года №96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», в целях участия в программе  "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2023-2028 годы, руководствуясь Уставом Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реализовать на территории Оекского муниципального образования проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях «Устройство уличного освещения с. Оек, ул. Октября» (паспорт проекта прилагается).
2. Определить период реализации проекта с 01.06.2024 по 30.10.2024 годы.

3. Главному специалисту отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью (Н.В. Наумова) оформить необходимую документацию и направить в Министерство сельского хозяйства Иркутской области в срок до 14.04.2023 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет на официальном сайте администрации www.oek-adm.ru
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Оекского 
муниципального образования 



                            О.А. Парфенов
ПАСПОРТ

проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании
в 2024 году (далее – Паспорт)

Оекского муниципального образования

(полное наименование органа местного самоуправления)

I. Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании (далее – Проект)

	Наименование Проекта
	Устройство уличного освещения с. Оек, ул. Октября

	Направление реализации Проекта

	Организация уличного освещения  территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий

	Количественные показатели (показатель) результатов Проекта по объектам, включенным в Проект

	Освещение территории

	Адрес или описание местоположения
	Иркутская область, Иркутский р-он, с. Оек, ул. Октября, 38:06:070104:741

	ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов)
	25612416101

	Численность населения на 1 января года, предшествующего году подачи заявки, в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел.

	3861

	Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв.м.
	18,100

	Описание состава инициативной группы

	1. ИП «Резников М.И.»;

2. ООО «ЛенФорест»;

3. Инициативная группа граждан

	Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев)
	5 месяцев

	Дата начала реализации Проекта 
	01.06.2024

	Дата окончания реализации Проекта

	30.10.2024

	Общие расходы по Проекту, тыс. руб.:

	355,68467

	в том числе за счет средств:
	

	государственной поддержки (федерального и областного бюджетов. Общая сумма средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области, которая не превышает 2 млн. рублей, но  не > 70% от общих расходов по Проекту)

	248,97927

	местного бюджета

	17,47553

	внебюджетных источников (вклад граждан и (или) индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц, в том числе общественных организаций (обязательное условие)
	89,22987

	из них:

вклад граждан, тыс. рублей:
	7,80300

	денежные средства
	0,00000

	трудовое участие
	7,80300

	предоставление помещений
	0,00000

	предоставление технических средств
	0,00000

	иное (указать наименования вида расходов)
	0,00000

	вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:
	35,80000

	денежные средства
	0,00000

	предоставление помещений
	0,00000

	предоставление технических средств
	0,00000

	трудовое участие
	0,00000

	иное (приобретение и доставка ж/б опор, песчано-гравийной смеси)
	35,80000

	вклад юридических лиц, тыс. руб.:
	45,62687

	денежные средства
	0,00000

	предоставление помещений
	0,00000

	предоставление технических средств
	0,00000

	трудовое участие
	0,00000

	иное (приобретение и доставка, приобретение и доставка уличных светильников)
	45,62687

	вклад общественных организаций, 
тыс. руб.:
	0,00000

	денежные средства
	0,00000

	предоставление помещений
	0,00000

	предоставление технических средств
	0,00000

	трудовое участие
	0,00000

	иное (указать наименования вида расходов)
	0,00000


Расчет трудового участия:

	№
	Описание работ
	Трудовые затраты, 

количество 
человеко –часов

	Стоимость одного человека-часа, рублей

	Стоимость трудовых затрат, рублей


	Вклад граждан

	1
	Выкос травы с обочин
	12,00000
	289,00000
	3468,00000

	2
	Бурение ямок для установки опор (бур-машиной)
	15,00000
	289,00000
	4335,00000

	Вклад индивидуальных предпринимателей

	2
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Вклад юридических лиц

	3
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Вклад общественных организаций

	4
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Всего: 
	27,000000
	578,00000
	7803,00000


Целевая группа:

	Численность населения, проголосовавших за Проект, чел.

	42

	Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации Проекта, человек

	42

	Количество выгодоприобретателей, чел.

	120

	в том числе:
	

	молодежь до 35 лет, чел.
	36

	маломобильная группа, чел.
	32


II. Описание проекта

1.  Уличное освещение - это одна из мер обеспечения безопасности передвижения пешеходов и водителей транспортных средств в тёмное вечернее и ночное время суток на улицах. Оно не только освещает улицы, но и создает приятную атмосферу.
Освещения улиц играет особую роль в жизни людей, создавая безопасные и комфортные условия для полноценной жизни.

В настоящее время остро стал вопрос по решению проблемы уличного освещения ул. Октября в с. Оек – сейчас оно полностью отсутствует, что приводит к серьезным проблемам для жителей, а именно:

- травматизм в темное время суток;

- ДТП;

-  нападение безнадзорных животных;

- ограничение нахождение детей на улице с наступлением сумерек – отсутствие детской самостоятельности (ограниченное посещения детской площадки в вечернее время);

Протяженность улицы Октября в с. Оек составляет  1,790 км., На  улице  проживает 120 жителей, из них:

- дети дошкольного и школьного возраста – 21 человек;

- взрослые (35-60 лет) – 39 человек;

-старшее поколение  (60 и более лет) – 32 человек.

Проект «Устройство уличного освещения с. Оек ул. Октября» послужит основой благоустройства, безопасности и преображения улицы.
Цель проекта: создание благоприятных условий для проживания жителей, улучшения качества жизни.

Задачи проекта:

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации улично-дорожной сети на территории сельского поселения Оек;

- Формирование эстетического облика территории села Оек;
- Активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.
Результаты проекта

Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Позволит получить экономический эффект от снижения потребляемой электрической энергии;

- В целом повысит уровень жизни населения.
2. Описание решений по благоустройству территории представлено в Проекте по благоустройству (приложение к настоящему паспорту).

3. В 2022 году в рамках мероприятий «Благоустройство сельских территории» государственной программы «Комплексное развитее сельских территорий на 2020-2022 годы, Оекским муниципальным образованием реализован проект -  Общественная территория «Парк им. Кирова».

4. Проект благоустройства разработан в соответствии с градостроительным планом земельного участка. С соблюдением технических условий. Решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям в области экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию территории при соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

5. Подрядчик на выполнение работ, оказание услуг и поставку товара будет определен в соответствии с нормами Федерального Закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6. Проект носит социальное значение и способен в долгосрочной перспективе использоваться несколькими поколениями жителей села. Администрация Оекского муниципального образования будет осуществлять работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения.

План реализации мероприятий Проекта

	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

	1. Подготовительные работы:

	Подготовительные работы:
	
	

	Подготовка территории (подготовка обочин для установки опор (выкос травы)
	01.06.2024

10.06.2024
	Инициативная группа граждан Оекского муниципального образования

	Подготовка территории (бурение ямок для установки опор)
	10.06.2024

15.06.2024
	Инициативная группа граждан Оекского муниципального образования

	2. Приобретение оборудования:

	Приобретение светильников светодиодных 100Вт
	01.06.2024

15.07.2024
	ООО «ЛенФорест»

	Приобретение опор ж/б
	01.06.2024

15.07.2024
	ИП «Резников М.И.»

	Доставка песчано-гравийной смеси
	01.06.2024

15.07.2024
	ИП «Резников М.И.»

	Приобретение необходимых материалов (проводов ПВС 3*25, СИП-4 2*16, зажимы, кронштейны, автоматические выключатели, счетчик, фотореле, шина нулевая, крепления и др.)
	01.06.2024

15.07.2024
	Администрация Оекского муниципального образования

	3. Ремонтно-строительные работы:

	Установка опор ж/б
	15.07.2024

20.07.2024
	Администрация Оекского муниципального образования

	Монтажные работы(прокладка наружного кабеля, установка светильников уличного освещения)
	20.07.2024

30.07.2024
	Администрация Оекского муниципального образования

	4. Прочая деятельность (указать наименование):

	Согласование с ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» о размещении светильников уличного освещения  на опорах ВЛ, расположенных в с. Оек ул. Октября (12 точек)
	30.08.2024

30.09.2024
	Администрация Оекского муниципального образования


III. Смета расходов по Проекту (тыс. руб.)

тыс. рублей

	Наименование расходов
	Запрашиваемые средства (субсидия) 
	Местный бюджет 
	Внебюджетные источники,

	
	
	
	вклад граждан
	вклад индивидуальных предпринимателей
	вклад юридических лиц
	вклад общественных организаций

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	ДС
	ТУ
	ПП
	ТС
	И
	ДС
	ТУ
	ПП
	ТС
	И
	ДС
	ТУ
	ПП
	ТС
	И
	ДС
	ТУ
	ПП
	ТС
	И

	Подготовка территории (выкос травы на обочинах) 
	0,00000 
	 0,00000
	 0,00000
	 3,46800
	 0,00000
	0, 00000
	 0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	 0,00000 
	 0,00000 
	 0,00000 
	 0,00000 
	 0,00000 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 0,00000 

	 Бурение ямок для установки опор 
	0,00000 
	 0,00000
	 0,0000
	 4,33500
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	 Приобретение и доставка светильников

 (16 шт)
	 0,00000
	 0,00000
	 0,0000
	 0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	 0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	45,62687
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	 0,00000 

	 Приобретение и доставка ж/б опор ( 4 опоры)
	 0,0000
	 0,00000
	 0,00000
	 0,0000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	34,80000
	 0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Приобретение и доставка песчано-гравийной смеси
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	1,00000
	0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	 Приобретение необходимых материалов( провод ПВС3*25, СИП-4, зажимы, кронштейны, автоматические выключатели, счетчик, фотореле, крепления и др.)
	 81,44557
	 0,00000
	 0,0000
	 0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	 Установка ж/б опор (4 шт.)
	 0,00000 
	 17,47553
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	 Монтажные работы ( прокладка наружного кабеля, установка светильников)
	167,53370
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Всего:
	248,97927
	 17,47553
	 0,00000 
	 7,80300
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	35,80000
	 0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	45,62687
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Общие расходы по Проекту 
	355,68467


где:

ДС – денежные средства

ТУ – трудовое участие

ПП – предоставление помещений

ТС – предоставление технических средств

И – иное 

�В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп (далее – Положение).


�Указывается краткое наименование количественных показателей включенных в Проект: детская площадка, спортивная площадка, зона отдыха, площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья, освещение территории, подсветка зданий, пешеходных тротуаров, велосипедная дорожка, автомобильная парковка, велосипедная парковка, ремонт дороги, ограждение, оформление фасада, ливневых сток, колодец, колонка, площадка накопления твердых коммунальных отходов, природный ландшафт, водоемов, памятник.


�В соответствии с официальными данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее - Иркутскстат). В случае отсутствия сведений по муниципальному образованию в Иркутскстате, необходимо предоставить иной документ, подтверждающий численность населения населенного пункта (Например: справка от района муниципального образования).


�а) население муниципального образования, которое может быть представлено органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями; 


б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования;


в) бюджетные учреждения, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, общественные организации и иные некоммерческие организации.


�Дата окончания реализации Проекта должна включать в себя, по состоянию на указанную дату: полное освоение средств указанных в строке «Общие расходы по Проекту», проведение всех платежей через Управление Федерального казначейства по Иркутской области, принятие муниципальным образованием работ от подрядчика/поставщика/ исполнителя.


�Указываетсяпять знаков после запятой.


�Финансовое обеспечение оставшейся части общих расходов по Проекту составляет не менее 30 процентов от общих расходов по Проекту.


�Местный бюджет рассчитывается в соответствии с формулой, указанной в подпункте 3 пункта 8 Положения.


�Трудовые затраты соответствуют одному часу фактической работы одного работника.


�Рассчитывается исходя из средней заработной платы по муниципальному району, в состав которого входит населенный пункт, в котором планируется реализация Проекта по состоянию на 1 января года подачи заявки исходя из 21 рабочего дня в месяц и 8 часового рабочего дня.


�При расчете общей стоимости Проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат граждан, и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных организаций.


Общая стоимость трудовых затрат должна соответствовать суммам всех вкладов, указанным в разделе «I. Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании» в строках «трудовое участие».


�Учитывается количество жителей, проголосовавших за Проект, в соответствии с документом «Прокол схода граждан, собрания или конференции граждан, опрос граждан, подтверждающие поддержку Проектов жителями муниципального образования».


�Учитывается количество жителей, подтвердивших участие в реализации Проекта, в соответствии с документом «Гарантийное письмо, оформленное в форме списка граждан (участников проекта) с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места регистрации, данных документов, удостоверяющих личность, подписями граждан, письменным согласием граждан о представлении персональных данных в установленном законодательством порядке для дальнейшей обработки и учета».


�Учитывается количество жителей от численности населения населенного пункта, которые получат пользу от Проекта, пользователи объектами, созданным (обустроенным) в рамках данного Проекта.


Количество выгодоприобретателей не может превышать численность населения населенного (-ых) пункта (-ов), указанной в строке «Численность населения на 1 января года, предшествующему году подачи заявки, в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел.» раздела «I. Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании».





�Указанные сведения в данном разделе учитываются в методике балльной системы оценок проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях.


�Разделы подлежат заполнению в соответствии с Проектом благоустройства территории


�Все суммы заполняются в ценах I квартала года предоставления субсидии, учитываемые при определении нормативов накладных расходов по видам работ.


�Пять знаков после запятой.





