РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» сентября 2011 г.                                                               № 248-п

Об итогах подготовки объектов

ЖКХ к отопительному сезону

Заслушав информацию заведующей отделом по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оёкского муниципального образования  Куклиной В.А. «Об итогах подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону», Совет руководителей отмечает,

Запуск тепла в Оёкском муниципальном образовании был проведён с 15 сентября 2011 года в соответствии с постановлением Мэра Иркутского района от 13.09.2011 г. № 4763 «О начале отопительного сезона 2011-2012гг.». Муниципальные котельные начальной  и средней школ с.Оёк были подключены 15.09.2011г., в центральную котельную в с.Оёк и котельную в д.Жердовка пуск тепла был осуществлен 20.09.2011 г.

Проведение подготовительных работ осуществлялось в соответствии с планом мероприятий, утвержденного постановлением администрации Оекского муниципального образования от 18 мая 2011 года №127-п. Обществом с ограниченной ответственностью «Родник» выполнены все текущие работы согласно плану мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону 2011-2012 гг.

Кроме того, за счет средств областного бюджета проведён капитальный ремонт  в котельной начальной школы с.Оёк - произведена замена насоса и электрооборудования; в котельной средней школы с.Оёк произведена замена котлов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.4 ч.1 ст.6, ст.48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.      Информацию  заведующей отделом по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оёкского муниципального образования  Куклиной В.А. «Об итогах подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону» принять к сведению.

2.      Куклиной В.А., заведующей отделом  по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оёкского муниципального образования  в период отопительного сезона 2011-2012 гг. постоянно держать на контроле работу объектов ЖКХ, расположенных на территории Оёкского муниципального образования.

3.      Опубликовать настоящее постановление  в информационном  бюллетене «Вестник Оёкского МО» и на официальном сайте администрации Оёкского муниципального образования (www.оек.su).

4.      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Оёкского муниципального образования П.Н.Новосельцев