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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от «10» февраля 2015г.                                                                                                                                  № 20-п
 
О внесении изменений и  дополнений  в постановление
администрации   Оекского муниципального  образования
от 29.10.2013г. № 258-п «Об утверждении  муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства на территории
Оекского муниципального  образования» на 2014-2018 годы»»
 
  В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Оекского муниципального образования, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного самоуправлении в Российской Федерации»,  постановлением администрации Оекского муниципального образования № 243-п   от 23.10.2013г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ Оекского муниципального образования», руководствуясь п.5 ч.1 ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования,
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Оекского муниципального образования от 29.10.2013г. № 258-п ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования»  на 2014-2018 годы»»
- раздел «Ресурсное обеспечение программы»  паспорта муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования»  на 2012-2018 годы» изложить в новой редакции:
 
 
	  Ресурсное обеспечение программы
	Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета, за счет доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории Российской Федерации
Общий объем финансирования, всего –
7097,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:
2014 год  -   828,5 тыс. рублей;
2015 год –  1864,9 тыс. рублей;
2016 год –  1656,0 тыс. рублей;
2017 год –  1374,0 тыс. рублей;
2018 год –  1374,2 тыс. рублей.


-  Раздел 5. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции (Приложение №1).
-  Таблицу №1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования»  на 2012-2018 годы»»    изложить в новой редакции. (Приложение №2).
2. Общему отделу администрации  внести в оригинал постановления администрации Оекского муниципального образования от  29.10.2013г. № 258-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования»  на 2014-2018 годы»  информацию о внесении изменений и дополнений.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования (официальная информация)» и на интернет-сайте www.oek.su.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оёкского муниципального образования В.А.Куклину.
  
Глава администрации Оекского муниципального образования П.Н. Новосельцев
                                                                                        
Приложение № 1
 к постановлению администрации
 Оекского  муниципального образования
                                                                                        от 10 февраля 2015 года №20-п
 
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
 
  Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе за счет отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области
   Общий объем финансирования, всего – 7097,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:
2014 год –   828,5 тыс. рублей;
2015 год –   1864,9 тыс. рублей;
2016 год –   1656,0 тыс. рублей;
2017 год –   1374,0 тыс. рублей;
2018 год –   1374,2 тыс. рублей.
  Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
 
Приложение № 2
 к постановлению администрации
 Оекского  муниципального образования
от 10 февраля 2015 года №20-п
Таблица № 1
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ
 
	№ п/п
	 
Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	

	1
	Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Оекского муниципального образования
	Администрация Оекского муниципального образования.
	 
2014 г.
	 
2016 г.
	Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, значащихся в реестре муниципальной собственности Оекского муниципального образования  - 100 %

	2
	Ремонт автомобильной дороги в д.Максимовщина по ул.Веселая
	Администрация Оекского муниципального образования.
	 
2014 г.
	 
2014 г.
	Протяженность отремонтированной автомобильной дороги общего пользования местного значения составит –  873 м

	3
	Ремонт автомобильной дороги в д.Коты по ул.Депутатская
	Администрация Оекского муниципального образования.
	 
2014 г.
	 
2014 г.
	Протяженность отремонтированной автомобильной дороги общего пользования местного значения составит –  2345 м

	4
	Ремонт автомобильной дороги в д. Галки  ул. Пролетарская
	Администрация Оекского муниципального образования.
	 
2015 г.
	 
2015 г.
	Протяженность отремонтированной автомобильной дороги общего пользования местного значения составит –  1100 м

	5
	Строительство автомобильной дороги в с.Оек от хлебокомбината до а/д Оек -Зыко
	Администрация Оекского муниципального образования
	 
2015 г.
	 
2016 г.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в результате строительства увеличится на – 1199 м.

	6
	Ремонт автомобильной дороги в д. Бутырки  ул. Набережная
	Администрация Оекского муниципального образования
	 
2017 г.
	 
2018 г.
	Протяженность отремонтированной автомобильной дороги общего пользования местного значения составит –  1700 м
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